UMOWA    - PROJEKT                                      ZAŁ NR 2

zawarta w dniu…………………...2021r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową we Włodawie,                                 ul. Przechodnia 22, 22-200 Włodawa  działającą  na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000169248, NIP 5650000409, REGON 000486818  reprezentowaną przez

Mariana  Ścisłowskiego – Prezesa  Zarządu i Krzysztofa Kota Zastępcę Prezesa Zarządu

zwaną dalej "Z a m a w i a j ą c y  m "

a firmą……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….,NIP………………………, REGON …………………………………………………. reprezentowaną przez ………………………………………………………………………. zwaną dalej "Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

Na podstawie protokołu  z  przetargu z dnia …………2021 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania:  Wykonanie remontu polegającego na  naprawie  i konserwacji elektrycznych instalacji w budynkach przy ul.1000-lecia P.P. 14,16,18  i  ul. Czerwonego Krzyża 20  we Włodawie.

§ 2

- Strony ustalają terminy wykonania umowy w czterech etapach:

### a) wykonanie robót  w budynku przy ul.Czerwonego Krzyża 20  do 31.03.2021r.

### b) wykonanie robót  w budynku przy ul.1000- lecia P.P. 14  do 31.05.2021r.

### c) wykonanie robót  w budynku przy ul.1000- lecia P.P. 16 do 30.06.2021r.

### d) wykonanie robót  w budynku przy ul.1000- lecia P.P. 18  do 31.12.2021r.

### § 3

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w

oparciu o cenę przedstawioną w ofercie, która wynosi :

a)bud, przy ul. 1000- lecia P.P.14   -   ………………………………… zł brutto,

słownie:…………………………………………………………………………

b)bud, przy ul. 1000- lecia P.P.16  -   ………………………………… zł brutto,

słownie:…………………………………………………………………………

###### c)bud, przy ul. 1000- lecia P.P.18 -   ………………………………… zł brutto,

słownie:…………………………………………………………………………

###### d)bud, przy ul.Czerwonego Krzyża 20 -   ………………………………… zł brutto,

słownie:…………………………………………………………………………

Razem wartość -………………………………………………………….zł brutto

słownie:…………………………………………………………………………

2.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych

po zakończeniu prac na poszczególnych budynkach  i złożeniu w PGE Dystrybucja S.A. Odział

Zamość   Rejon  Energetyczny w  Chełmie odpowiednich dokumentów świadczących o ich

zakończeniu i w   oparciu o protokoły odbioru poszczególnych budynków, nie wcześniej niż

po upływie terminów  określonych w § 2 umowy.

3.Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy podane  na fakturze, w terminie 30 dni  od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

§ 4

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu wynosi 3 lata licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy dla danego budynku.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji na wykonane przez siebie prace oraz zastosowane materiały licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy dla danego budynku.

- Wykonawca gwarantuje ,że w trakcie prowadzenia prac przerwa w dostawie energii elektrycznej do mieszkań nie może trwać dłużej niż 2 godziny.

- Wykonawca w przeciągu 12 godzin winien usunąć zgłoszone przez Zamawiającego usterki  w trakcie trwania gwarancji.

§ 5

Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy będą sprawować:

- ze strony Wykonawcy -Kierownik Budowy  - ………………………………….

- ze strony Zamawiającego  - Inspektor Nadzoru  -  ……………………………..

§ 6

- Wykonawca zapłaci  karę umowną Zamawiającemu:

- Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty całkowitego wynagrodzenia.

- Za powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 100,00zł wartości   za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Za spóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu dzieła z tytułu rękojmi w wysokości 100,00zł wartości   za każdy dzień spóźnienia.

2. Wykonawca zapłaci  karę umowną Zamawiającemu:

- Za powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zwłokę za nie dopełnienie w  § 4 pkt. 3 i 4  określonego w umowie, w wysokości 500,00zł wartości   za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3.Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać prawa żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4.Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady:

a)nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu

usunięcia wad,

b)nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może: Jeżeli wady umożliwiają

użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - przyjąć roboty

obniżając jednocześnie wynagrodzenie odpowiednio do wartości  użytkowej i

technicznej,

c)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem;

- odstąpić od umowy

- żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo do żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

5.Zamawiający może zatrzymać na poczet zabezpieczenia kosztów usuwania wad, które zostaną ujawnione 5% należności Wykonawcy objętej fakturą. Kaucja zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego z faktury końcowej, a zwolniona po roku od daty wystawienia faktury.

6.Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne  z należności Wykonawcy.

§ 7

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

    - Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

    - Zostanie nadany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

    - Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuując ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

    - Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.

§ 10

Umowa została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden

egzemplarz   otrzymuje Zamawiający  a drugi  egzemplarz  Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA